做完第一个sprint冲刺，休息了两天，今天我们来总结一下。

1、之前没有看清楚要求，没有把我们的项目具体负责人的名单发出来，现在进行补充说明一下，便于大家了解我们的身份

团队名：GoodNameWereUsed

团队目标：将点餐系统做到就餐者不用等服务员等很久就能自己点餐，服务员也不用被顾客催促下单

团队口号：我们是强大的完美组合

项目的角色分配：

      产品负责人:  黄敏鹏（决定开发内容，最大化产品以及开发团队工作的价值，处理团队开发过程的任务上的问题。）

　　Scrum Master： 郑培轩、吴灿龙  （负责确保团队遵循 Scrum 的理论、实践和规则。Scrum Master是团队中的服务式领导，保证团队有规有矩的完成任务。）

　　PM项目经理： 王泽锴 （团队的领导, 带领、平衡、推动、激励、目标达成、交涉，平等工作之外管事也管人，调动团队的积极性。）

　　用户： 杨晶晶、邹育萍（ 从最终使用者的角度把握所开发软件的用户体验，团队工作必须响应并满足用户需求，团队的后勤管理人员。）

2、sprint总结

      ①这一次的sprint冲刺，大家都没有完全进入状态，进展比较慢，有时候会推脱，现在我们完成的是数据库的设计、原型的构造和登录界面的设计。②在设计数据库表格的时候，大家意见有点不同，比如有人认为应该添加餐桌表，可以方便大家找空座位，有人认为不需要，直接在订单那里加一个餐桌号就好，大家都说了自己的想法，然后达成一致，加多一张餐桌表，这样管理起来也比较方便。③然后在设计原型的时候，先是两个人一起完成，然后给其他人看，有问题觉得哪里不合适不好的就修改，大家都会提出自己的想法和观点，最后达成一致，这种合作方式挺好的。过了两周大家慢慢进入了状态，相信下一个sprint开始我们会做得更好的。④在前面的sprint中我们也很少说到具体的分工由谁谁谁来完成，我们是分了主要的方向，在下一次的冲刺中我们会注意细化到每个成员，并更新完成的进度。

3、围观其他小组的项目进展并发表评论如下。至于对小组的排名我们放弃了，因为大家的基础还有目标和项目进展程度都不太相同，我们不知道以什么为标准去给他们排名。

<http://www.cnblogs.com/hgf520/p/6094801.html#3565796>

<http://www.cnblogs.com/queenjuan/p/6082351.html#3565797>

<http://www.cnblogs.com/codinggarfield/p/6099274.html#3565798>

<http://www.cnblogs.com/xyz--123/p/6091338.html#3565799>

<http://www.cnblogs.com/LwF39/p/6087135.html#3565803>

<http://www.cnblogs.com/liangzhilin/p/6095172.html#3565807>

4、团队贡献分

102杨晶晶  19

106邹育萍  18

113王泽锴  21

116黄敏鹏  23

117郑培轩  17

151吴灿龙  22